# Pivô MAPEN: assinatura de sensores IoT + aconselhamento energético — doc de planejamento (2026-10-01)

Para a Natália e o professor. Este documento é de escopo e prioridade, não um plano de execução fixo. As decisões de produto abaixo já foram tomadas na conversa de 2026-09-30/10-01; o que sobra é o sim/não/quando e as perguntas abertas (seção 8). Contexto e justificativa em docs/designs/mapen-assinatura-iot-tomadas.md (v3, commit 1120d19).

## 1. O que é

Uma assinatura mensal para empresas (PJ) que combina dois ingredientes: aconselhamento energético contínuo (quando usar energia, quanto custa cada horário, quais equipamentos mais pesam na conta) e uma família de sensores IoT (tomada inteligente para o que cabe nela, medidor de quadro para cargas grandes) que registra consumo com data e hora e permite desligar ou agendar equipamentos à distância. O cliente paga pelo serviço contínuo, não pelo hardware. Mais adiante, os mesmos registros podem servir de prova de queda de energia e dano a aparelhos num pedido de ressarcimento à distribuidora.

## 2. Quem faz o quê

Donos em aberto por decisão do grupo. Cada frente da seção 4 tem o campo “dono: a definir”.

## 3. Onde aparece para o usuário final

- Dashboard web próprio: consumo por equipamento, custo por horário de tarifa, ranking de equipamentos, alertas, cadastro de sensores e regras de desligamento.

- Relatório mensal ao cliente: economia observada e recomendações.

- Alertas de anomalia com explicação.

- Fase posterior: relatório de evento elétrico (queda, subtensão, sobretensão) para ressarcimento.

## 4. Mecanismo central e frentes de trabalho

Ordem de entrega decidida: serviço primeiro, sensor depois. O aconselhamento nasce de fatura e curva de carga (software puro, testável com empresa real sem esperar hardware); o sensor entra onde agrega medição por equipamento e desligamento.

| Frente | O que entrega | Dono | Esforço |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Aconselhamento (núcleo) | Custo por horário de tarifa, ranking de equipamentos, recomendação “mover/desligar X economiza R$ Z”. Entrada: fatura e curva de carga do cliente | a definir | M |
| B. Databases / ingestão | Esquema de séries temporais (DuckDB/Parquet no piloto, padrão do repo), ingestão de fatura/curva (arquivo) e de sensor (MQTT ou API), reindexação de calendário para lidar com falha de conexão | a definir | M |
| C. Datasets | (1) datasets públicos de consumo por equipamento para prototipar modelos (a levantar; licença e adequação ao Brasil a verificar); (2) curva sintética com tarifa horária; (3) tarifas vigentes da Neoenergia PE (resolução ANEEL) | a definir | S a M |
| D. Modelos de ML | Baseline de consumo esperado por equipamento/hora (regressão, resíduo = anomalia), detecção de ociosidade, recomendação de janela; validação temporal sem vazamento; explicação por SHAP | a definir | M |
| E. Dashboard | Next.js sobre a base da frente B; telas da seção 3 | a definir | M |
| F. Hardware | Piloto com sensores comerciais abertos (tomada + medidor de quadro; modelos, preço, certificação e corrente máxima a levantar). Hardware próprio com energia autônoma (decisão do grupo, 2026-10-01): placa com RTC, memória local e supercapacitor/bateria, para registrar horário e oscilações de carga independente de conexão e de rede elétrica. É requisito do produto, não exploração: sem ele, queda de energia e queda de Wi-Fi não se distinguem. Sensores comerciais ficam como atalho de M1/M2 | a definir | M a L |
| G. Referências (artigos) | Revisão dos artigos já existentes (desagregação de carga, detecção de anomalia em consumo, resposta à demanda, M&V) como base de método e baseline de comparação. Não inclui escrever artigo novo | a definir | S |
| H. Regulatório e LGPD | Leitura da regra ANEEL vigente de ressarcimento por dano elétrico, modalidades tarifárias, LGPD do consumo por equipamento (revela rotina), parecer sobre valor probatório | a definir | S a M |
| I. Dados reais iniciais | Escolher o dataset público de M1 e montar o ambiente de coleta do próprio grupo (bancada, casa, laboratório) para o sensor, com período e equipamentos definidos. A validação de mercado do professor segue como premissa aceita | a definir | S |

### Marcos

- M0, preparação: cotação de 3 a 5 sensores e BOM do hardware próprio, tarifa vigente, segmento-alvo, unit economics de uma página, datasets com licença, regra ANEEL lida, pedido de componentes de prazo longo. (Frentes C, F, H, I.)

- M1, serviço sem sensor: fatura/curva de uma empresa → custo por horário → ranking e recomendação em DuckDB e um gráfico. (A, B, C.)

- M2, sensor no piloto: 1 sensor → ingestão → DuckDB → gráfico, depois piloto em 1 empresa com tomada e, se couber, medidor de quadro. Inclui desligamento remoto com regra explícita do cliente. (B, D, E, F.)

- M3, economia medida: relatório antes × depois sobre dado real do ambiente do grupo, com baseline e explicação de cada alerta. (D, E, I.)

- M4, prova de queda/dano: só após o piloto e depois do parecer da frente H. M1 a M3 apenas registram tensão e eventos com carimbo de tempo local, para não perder dado.

Caminho crítico: hardware (F) e dados reais iniciais (I). As frentes de código não bloqueiam o plano.

## 5. Estrutura mínima proposta (MVP)

Entidades: empresa, unidade, sensor (tipo: tomada/quadro; modelo; carga monitorada), equipamento, leitura (instante, potência, tensão, kWh), tarifa (modalidade, faixa horária, valor), regra_desligamento (equipamento, horário, quem autorizou), evento (queda, subtensão, desligamento executado, origem da ordem), recomendacao.

## 6. Decisões sensíveis já tomadas (registradas de propósito)

- Desligamento automático só com regra explícita do cliente, nunca em equipamento crítico, com registro de quem/qual regra desligou. Não é esquecimento: é trava de segurança.

- A prova contra distribuidora fica no escopo, mas depois do piloto e sem prometê-la a cliente antes do parecer da frente H. Foi conselho do professor manter no escopo.

- Não reportar precisão/recall inventados. Sem rótulo real, o critério é nº de alertas corroborados pelo cliente (mesma regra do crisp_dm.md).

- Sem número de economia ou preço antes de medição ou cotação. Campos [?] permanecem assim até haver fonte.

- Validação de mercado aceita como premissa (decisão do grupo, 2026-10-01): a avaliação do professor basta como ponto de partida. O que o plano exige agora é dado real inicial, não entrevistas nem gate de empresas.

- Hardware próprio segue como requisito (decisão do grupo), mas o primeiro uso é no ambiente do próprio grupo (bancada, casa, laboratório) e só com desligamento remoto desativado (recomendação apenas) até os critérios de segurança do M2 passarem. Instalação em terceiros depende de checklist de segurança elétrica e do caminho de certificação mapeado no M0.

- Contexto: o grupo está em pré-incubação e pivotando por falta de tração; o plano otimiza para aprender rápido e barato, não para faturar.

## 7. Infraestrutura existente que o plano reaproveita

| Componente | Onde | O que reaproveita |
| --- | --- | --- |
| Baseline z-score sazonal | src/redflags_perdas.py (perda_dist()) | Primeiro detector de anomalia por equipamento; limiar precisa ser recalibrado (calibrado em série agregada longa) |
| Plano do modelo 3.2 (regressão do esperado, resíduo = anomalia) | docs/modelagem_redflags.md, docs/crisp_dm.md | Mesma lógica de modelo; aqui o dado é denso, o boosting faz mais sentido |
| Stack Python | pyproject.toml (pandas, duckdb, pyarrow, xgboost, lightgbm, scikit-learn); shap ainda não está nas dependências | Frentes B e D; adicionar shap |
| Armazenamento Parquet/DuckDB | data/consumo/* (ons, epe, samp, samp_balanco) | Padrão de pasta e formato para novas séries |
| Script de download reutilizável | src/ons_load.py | Padrão para ingestão de dataset público |
| Gráficos de análise | src/plot_perdas_ano.py, src/plot_br_consumo.py | Base para os primeiros gráficos de M1 e M2 |
| Dados públicos de consumo | data/consumo/epe, data/consumo/ons | Só contexto e benchmark por UF/classe. Não servem para treinar modelo por equipamento |
| Decisões D4 (calendário completo), D6, D7 (SHAP sem tautologia), T2 (split temporal) | CEO review de 2026-09-11, handoff do repo | Aplicam-se diretamente à série de sensor, onde o buraco de conexão é pior que nas distribuidoras |
| Pendência de validação | TODOS.md | Fase A continua trilha separada, entrega acadêmica combinada |

## 8. Perguntas abertas para a Natália e o professor

- Donos de cada frente (seção 4), e quantas pessoas existem no grupo.

- Que tipo de empresa e equipamento o professor tem em mente? Define sensor, tarifa e o que é “carga grande” demais para tomada.

- Dados reais iniciais: que ambiente do grupo serve de bancada (casa, laboratório) e que equipamentos medir?

- Forma de cobrança: mensalidade fixa por sensor/unidade, faixa de consumo ou parte da economia?

- Neoenergia: canal/parceira (hipótese de 2.3 do design) ou contraparte adversarial pela prova de dano? As duas posições não cabem juntas, e isso afeta o Projeto 4.

- Hardware próprio: decisão do grupo (2026-10-01): bateria recarregável própria, carregada pela alimentação da tomada, mais last gasp para gravar o início da queda. Falta escolher a química (LiFePO4 × Li-ion), validar autonomia e recarga em bancada, e definir quem do grupo domina eletrônica embarcada, segurança de bateria e certificação Anatel/Inmetro.

- Quais datasets públicos o grupo já conhece e podem entrar na frente C, e quais artigos pré-existentes entram em G.

- Parecer jurídico: quem tem acesso a uma pessoa que entenda de regulação do consumidor?

- Fase A (redflags de perda): segue como trilha acadêmica separada, como proposto, ou é absorvida na nova narrativa?

## 9. Esforço estimado (ordem de grandeza)

S a M para cada frente de software (A, B, C, D, E); M a L para hardware (F), porque compra, certificação e instalação não dependem da velocidade de código; S para G, H e I, mas H depende de terceiros (jurídico). O total é decidido pelo caminho crítico (hardware e empresa-piloto), não pela soma das frentes de código.

## 10. O que este plano deliberadamente NÃO resolve

- Nome do produto, preço e unit economics (sem cotação nem medição).

- Donos e datas (sem calendário; os marcos são ordem, não prazo).

- Qual dataset público específico usar e se a licença permite uso comercial.

- Valor jurídico real da medição de uma tomada comercial.

- Modelagem final de ML: só direção (baseline de consumo esperado, resíduo, SHAP), sem escolha de features.

- Telas do dashboard além da lista da seção 3.

- Integração com a Neoenergia (canal ou contraparte), por decisão pendente.

- Escrita de artigo novo: os artigos entram só como referência.